读书实践周任务——毕设工作推进

姓名：杨美霞

学号：202211681079

读书实践周日期：2026年1月12日-2026年1月16日

一、任务概述

（1）毕业设计选题简介：本项目为“基于语音识别的智能谈话笔记系统”。系统面向教师用户，支持其与学生进行谈话录音，并自动将音频转为文字，利用大模型技术对谈话内容进行智能总结与要点提取，形成结构化笔记。本选题采用前后端分离架构。

（2）1月12日-1月16日期间的任务目标：作为项目前端负责人，本次实践周的核心目标是初步完成Flutter开发环境搭建与基础知识学习，并尝试构建系统前端的基础框架与关键静态页面原型。具体包括：搭建Flutter开发环境、学习Dart语法与Flutter核心组件、设计前端页面路由、并实现登录页及学生列表页的静态UI。

二、工作日志

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1月12日 | 完成开发环境搭建与初始化学习 1.成功在个人计算机上安装并配置了完整的Flutter跨平台开发环境。通过创建并运行示例程序，验证了开发环境的有效性。 2.开始学习项目所需的编程语言基础与核心概念。 |
| 1月13日 | 掌握UI基础并启动项目 1.系统学习了构建用户界面的核心组件与布局方法。 2.根据项目需求，整体系统性规划了前端应用的整体页面结构与导航流程，创建毕业设计前端项目，建立初始化的工程目录结构。 |
| 1月14日 | 构建应用框架 1.完成应用的多页面路由框架搭建，定义了主要的页面跳转逻辑。 2.调研并确定了适用于本项目的数据与状态管理方案。 根据数据库表的列表内容进行系统页面的分析与设计，有登录页、主界面、学生列表页、谈话详情页，并明确主界面需要功能。 |
| 1月15日 | 实现登录页面 1.独立完成了系统登录页面的用户界面设计与实现。 2.实现了页面间的模拟导航跳转，并添加了简单的交互提示功能。 |
| 1月16日 | 实现主界面框架页 1.完成了应用底部导航主导航框架的构建。 2.实现了主页面的静态用户界面，包括添加学生名单，录音，搜索栏和学生列表，我的管理等功能。对目前已经开发的页面进行了整合与基础功能测试，确保了流程贯通。 |

三、读书实践周工作自评

实践工作进展描述：已完全按照实践周初期的计划，完成了Flutter开发环境搭建、基础语法与组件学习，并成功构建了包含登录页、主页框架的基础前端应用原型。目前已完成前端项目的基础骨架搭建与关键静态页面开发。项目已具备清晰的路由导航结构、统一的基础主题、以及登录、主页、学生列表等核心页面的视觉UI。代码结构初步规划，为后续接入后端API和实现复杂业务逻辑（如录音组件、播放器、对话详情页）奠定了坚实的工程基础。

后续工作计划：

1.业务页面开发：实现谈话记录列表页、谈话详情页（集成音频播放器、文本展示区）及我的界面的UI。

2.状态管理深化：完善用户模型，管理用户登录态、学生列表、谈话记录等全局数据。

3.网络请求集成：使用API请求工具，与后端同学协作，对接登录、获取学生列表等接口，将静态页面动态化。